GROUPE FILATEX

_______________

PMO DASHBOARD

Migration React + Tailwind CSS

Document de Build

24 mars 2026

Version 1.0

Direction des Projets — PMO

# Table des matieres

# 1. Objectif du projet

Le projet consiste a migrer le dashboard PMO Filatex d'une SPA vanilla (fichier index.html monolithique de plus de 1 870 lignes + modules JS/CSS par section) vers une application React + Tailwind CSS moderne.

## 1.1 Pourquoi cette migration

- Maintenabilite : Remplacer un HTML monolithique par des composants React isoles, reutilisables et testables. Chaque section dispose de ses propres fichiers, facilitant le travail en parallele.

- Mobile : Passer d'un hack de zoom viewport (facteur d'echelle base sur 1440px) a un vrai responsive mobile-first grace aux classes utilitaires Tailwind CSS.

- Extensibilite : Faciliter l'ajout de nouvelles sections (Finance, Audit, RH) grace a une architecture modulaire avec routing nested et composants partages.

- Performance : Beneficier du code splitting automatique de Vite, du lazy loading des pages et des imports dynamiques des fichiers de donnees.

- Experience developpeur : Hot Module Replacement (HMR) via Vite, outillage React moderne, debugging simplifie avec les React DevTools.

Le visuel desktop actuel doit etre reproduit a 90-95%. L'objectif n'est pas une refonte graphique mais une modernisation technique.

# 2. Stack technique

Le choix de chaque technologie a ete guide par la simplicite, la stabilite et la compatibilite avec l'existant.

| Decision | Choix | Raison |
| --- | --- | --- |
| Framework frontend | React 18 + Vite | Rapide, ecosysteme riche, HMR natif |
| CSS | Tailwind CSS v3 | Stable, bien documente, mobile-first, config via tailwind.config.js |
| Routing | React Router v6 | SPA simple, API stable, routes nested avec Outlet |
| Etat global | React Context + useReducer | Filtres et auth partages entre pages, pas de dependance externe |
| Backend | Flask (inchange) | Conserve les scripts Python, API commentaires, generation de donnees |
| Donnees | Fichiers *_data.js (inchanges) | Import ES modules, minimum de changement sur les generateurs |
| TypeScript | Non (pour l'instant) | Simplifier l'apprentissage, ajout possible ulterieurement |
| Langage | JavaScript (JSX) | Coherent avec l'absence de TypeScript |

# 3. Architecture

## 3.1 Structure des dossiers

L'application React est creee dans un nouveau dossier frontend/ a la racine du projet. Les fichiers existants (index.html, js/, css/) sont conserves comme reference pendant la migration.

filatex-dashboard/

frontend/                        # Application React (NOUVEAU)

src/

App.jsx                      # Router principal

main.jsx                     # Point d'entree React

index.css                    # Tailwind imports + CSS variables metier

components/                  # Composants partages

Layout.jsx                 # Shell: bottom nav + header commun

BottomNav.jsx              # Barre de navigation fixe en bas

Login.jsx                  # Ecran de login

ProtectedRoute.jsx         # Wrapper auth redirect

KpiBox.jsx                 # Composant KPI reutilisable

ProjectCard.jsx            # Carte projet (badge + barre progression)

FilterBar.jsx              # Filtres temporels (J-1, M, Q, A)

NeonDot.jsx                # Indicateur neon pulsant

SlidePanel.jsx             # Panel lateral / plein ecran mobile

StatusBadge.jsx            # Badge statut

pages/                       # Une page par section

Accueil.jsx                # Home avec grille de cartes

energy/                    # Section Energy (HFO + ENR)

Energy.jsx, EnergyOverview.jsx, HfoDetail.jsx, ...

properties/                # Section Properties

Properties.jsx, PropertiesOverview.jsx, DevDetail.jsx, ...

Capex.jsx                  # Page CAPEX

Investments.jsx            # Page Investments

reporting/                 # Section Reporting

Reporting.jsx, ReportingHub.jsx, RptEnr.jsx, ...

Csi.jsx                    # Page CSI

data/                        # Donnees embarquees (ES modules)

utils/                       # Fonctions utilitaires

projects.js                # Gantt, timeline, calculs

formatters.js              # Formatage nombres, dates

context/                     # React Context providers

AuthContext.jsx             # Authentification

FilterContext.jsx           # Filtres temporels

hooks/                       # Hooks React partages

useAuth.js, useFilters.js

public/                        # Assets statiques

vite.config.js                 # Config Vite + proxy Flask

tailwind.config.js             # Config Tailwind

package.json

app.py                           # Flask API (INCHANGE)

generate_*.py                    # Scripts generation donnees

legacy/                          # Anciens fichiers (post-migration)

## 3.2 Principes architecturaux

- Isolation par section : Chaque section (Energy, Properties, CAPEX, etc.) possede ses propres composants dans un sous-dossier dedie.

- Routes nested : React Router v6 avec Outlet permet de garder le header/nav de section visible lors de la navigation dans les sous-pages.

- Donnees embarquees : Les fichiers *_data.js sont importes comme ES modules (export const). Pas de fetch au chargement.

- Source unique des couleurs : CSS variables dans index.css, referencees par Tailwind via tailwind.config.js.

# 4. Inventaire des donnees

Tous les fichiers de donnees existants sont convertis en modules ES (export const) et deplaces dans frontend/src/data/.

| Fichier actuel | Emplacement | Variable | Destination React | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| site_data.js | racine | TAMATAVE_LIVE, etc. | data/site_data.js | Ajouter export |
| enr_site_data.js | racine | ENR_SITE_DATA | data/enr_site_data.js | Ajouter export |
| hfo_projects.js | racine | HFO_PROJECTS | data/hfo_projects.js | Ajouter export |
| enr_projects_data.js | racine | ENR_PROJECTS | data/enr_projects_data.js | Ajouter export |
| reporting_data.js | racine | RPT_DATA | data/reporting_data.js | var vers export const |
| tamatave_data.js | racine | TAMATAVE_DATA | data/tamatave_data.js | Ajouter export |
| js/com_data.js | js/ | COM_OBJECTIVES | data/commercial_objectives.js | Renommer pour clarte |
| js/com_reporting_data.js | js/ | COM_RPT_DATA | data/com_reporting_data.js | Ajouter export |
| js/props_data.js | js/ | PROPS_DATA | data/props_data.js | Ajouter export |
| js/props_data_dev_full.js | js/ | PROPS_DEV_FULL | data/props_data_dev_full.js | Ajouter export |
| (inline capex.js) | js/ | capexData | data/capex_data.js | Extraire en fichier separe |
| (inline investments.js) | js/ | INVESTMENTS | data/investments_data.js | Extraire en fichier separe |

Les scripts generate_*.py doivent etre adaptes pour produire des export const au lieu de var/const globaux, et ecrire dans frontend/src/data/ au lieu de la racine.

# 5. Routes et navigation

## 5.1 Modele de sous-routes

Les sous-pages sont des routes nested rendues dans le parent via <Outlet />. Le header et la navigation de section restent visibles lors de la navigation dans les sous-pages. Sur mobile, les sous-pages prennent tout l'ecran (SlidePanel en mode fullscreen).

## 5.2 Table des routes

| Route | Composant | Parent | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| /login | Login | — | Standalone |
| / | Accueil | Layout | Index |
| /energy | Energy | Layout | Layout (Outlet) |
| /energy/ (index) | EnergyOverview | Energy | Index route |
| /energy/hfo | HfoDetail | Energy | Nested |
| /energy/enr | EnrDetail | Energy | Nested |
| /properties | Properties | Layout | Layout (Outlet) |
| /properties/ (index) | PropertiesOverview | Properties | Index route |
| /properties/dev | DevDetail | Properties | Nested |
| /properties/tvx | TvxDetail | Properties | Nested |
| /properties/sav | SavDetail | Properties | Nested |
| /properties/com | ComDetail | Properties | Nested |
| /capex | Capex | Layout | Standalone |
| /investments | Investments | Layout | Standalone |
| /reporting | Reporting | Layout | Layout (Outlet) |
| /reporting/ (index) | ReportingHub | Reporting | Index route |
| /reporting/enr | RptEnr | Reporting | Nested |
| /reporting/hfo | RptHfo | Reporting | Nested |
| /reporting/lfo | RptLfo | Reporting | Nested |
| /reporting/properties | RptProps | Reporting | Nested |
| /reporting/investments | RptInvest | Reporting | Nested |
| /csi | Csi | Layout | Standalone |

Toutes les routes sous Layout sont protegees par le composant ProtectedRoute, qui redirige vers /login si l'utilisateur n'est pas authentifie.

# 6. Composants partages

Six composants reutilisables constituent la bibliotheque UI du dashboard. Ils reproduisent les patterns visuels existants en composants React parametrables.

## 6.1 KpiBox

Affiche un indicateur KPI avec valeur, label et couleur. Trois tailles disponibles (lg, md, sm) pour s'adapter aux breakpoints responsive.

- Props : value, label, color, size (lg|md|sm)

- Reproduit le pattern .rpt-kpi-item actuel

- Responsive : lg sur desktop, md sur tablette, sm sur mobile

## 6.2 ProjectCard

Carte projet avec nom, badge de statut, barre de progression et phase en cours. Gere le clic pour naviguer vers le detail.

- Props : name, status, progress, phase, timingVar, onClick

- Statuts : termine, en_cours, non_demarre, indefini

- Barre de progression coloree (vert = on time, rouge = delay)

## 6.3 FilterBar

Barre de filtres temporels avec quatre options : J-1 (veille), M (mois), Q (trimestre), A (annee). Le filtre actif est mis en surbrillance.

- Props : current, onChange

- Options : J-1, M, Q, A

## 6.4 NeonDot

Indicateur lumineux pulsant indiquant un statut operationnel. Trois etats : vert (ok), orange (warn), rouge (ko).

- Props : status (ok|warn|ko), size

- Animation CSS neonPulse identique a l'actuelle

## 6.5 SlidePanel

Panel lateral coulissant pour afficher les details. Sur desktop, il apparait en panneau lateral (600-700px). Sur mobile, il prend tout l'ecran avec un bouton retour.

- Props : isOpen, onClose, title, children

- Desktop : panel lateral avec translateX

- Mobile : plein ecran avec bouton retour en haut

## 6.6 StatusBadge

Badge colore indiquant le statut d'un projet ou d'une tache. Cinq variantes avec couleurs distinctes.

- Props : status

- Variantes : Termine (vert), En cours (teal), Non demarre (gris), Indefini (gris pale), En retard (rouge)

# 7. Gestion d'etat

## 7.1 AuthContext

Gere l'authentification de l'application. L'etat est partage entre toutes les pages via React Context.

- isAuthenticated : boolean

- login(password) : verifie le mot de passe, stocke en sessionStorage

- logout() : supprime sessionStorage

- Mot de passe : 1979 (inchange)

- ProtectedRoute redirige vers /login si non authentifie

## 7.2 FilterContext

Gere les filtres temporels globaux partages entre les sections qui utilisent des filtres. Implemente avec useReducer pour gerer les multiples valeurs liees.

- currentFilter : 'J-1' | 'M' | 'Q' | 'A'

- selectedMonthIndex : numero du mois (0-11)

- selectedQuarter : numero du trimestre (1-4)

- selectedYear : annee selectionnee

- Actions : setFilter, setMonth, setQuarter, setYear

## 7.3 Etat local vs global

Les filtres ENR-specifiques (enrCurrentFilter, etc.) restent locaux au composant Energy car ils ne sont utilises nulle part ailleurs. De meme, les panels ouverts/fermes, l'element selectionne dans une liste et les filtres specifiques a une section utilisent useState local.

# 8. Design responsive

## 8.1 Breakpoints Tailwind

| Breakpoint | Largeur | Cible | Comportement |
| --- | --- | --- | --- |
| Default | < 640px | Mobile | 1 colonne, cartes empilees |
| sm | >= 640px | Grand mobile | 1-2 colonnes |
| md | >= 768px | Tablette | 2 colonnes, KPI en ligne |
| lg | >= 1024px | Desktop | Layout actuel (multi-colonnes) |
| xl | >= 1280px | Grand ecran | Layout actuel elargi |

## 8.2 Principes mobile-first

- On code le mobile d'abord, on ajoute les breakpoints pour desktop

- Le hack de zoom viewport actuel (max(width/1440, 0.55)) est SUPPRIME

- Les grilles auto-fill, minmax(...) deviennent des classes Tailwind : grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3

- Bottom nav : inchange sur desktop, icones seules sur mobile

## 8.3 Comportement par section

- Accueil : Grille 3 colonnes sur desktop, 2 sur tablette, 1 sur mobile. Cartes pleine largeur empilees.

- Pages section : KPI empiles verticalement ou en grille 2x2 sur mobile. Cartes projet pleine largeur, 1 colonne.

- Sous-pages : Plein ecran sur mobile via SlidePanel en mode fullscreen.

- Tableaux : Scrollables horizontalement sur mobile.

# 9. Couleurs et design tokens

Les couleurs sont definies une seule fois dans index.css via CSS variables. Tailwind les reference dans tailwind.config.js, ce qui permet d'utiliser bg-energy, text-props, border-danger, etc.

| Variable CSS | Hex | Classe Tailwind | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| --dark | #080b18 | bg-dark | Fond principal |
| --dark2 | #0d1025 | bg-dark2 | Fond secondaire |
| --dark3 | #1a1d35 | bg-dark3 | Fond tertiaire, cartes |
| --energy | #00ab63 | text-energy, bg-energy | Section Energy, statut OK |
| --props | #FDB823 | text-props, bg-props | Section Properties |
| --capex | #5e4c9f | text-capex, bg-capex | Section CAPEX |
| --invest | #f37056 | text-invest, bg-invest | Section Investments |
| --teal | #5aafaf | text-teal, bg-teal | Etapes, secondaire |
| --danger | #E05C5C | text-danger, bg-danger | En retard, alertes |
| --dev-blue | #426ab3 | text-dev-blue | Developpement |
| --csi | #0096c7 | text-csi, bg-csi | Section CSI |
| --filatex | #3A395C | text-filatex | Branding Filatex |
| --text | #ffffff | — | Texte principal |
| --text-muted | #c7c6c4 | — | Texte secondaire |
| --text-dim | #aec1cd | — | Texte discret |
| --border | rgba(58,57,92,0.20) | — | Bordures |

# 10. Strategie de migration

La migration est decoupee en 7 phases (0 a 6), de la fondation technique a la bascule finale en production. Chaque phase a des livrables clairs et des criteres d'acceptance.

## Phase 0 — Setup (fondation)

### Livrables

- Initialiser le projet Vite + React + Tailwind v3 dans frontend/

- Configurer le proxy Flask dans vite.config.js

- Creer AuthContext, FilterContext, useAuth(), useFilters()

- Creer Layout.jsx (bottom nav + structure) + ProtectedRoute.jsx

- Creer Login.jsx et les composants partages de base

- Copier et adapter un fichier data pour valider l'import ES module

### Criteres d'acceptance

- Login fonctionne (mot de passe 1979)

- Bottom nav s'affiche avec tous les boutons

- Page placeholder s'affiche apres login

- Import d'un fichier data fonctionne sans erreur

## Phase 1 — Accueil

### Livrables

- Convertir la page d'accueil (grille de 6 cartes sections)

- Liens de navigation vers les pages (placeholder)

- Responsive : grille 3x2 desktop, 1 colonne mobile

### Criteres d'acceptance

- 6 cartes sections visibles avec couleurs correctes

- Click sur carte = navigation vers page (placeholder OK)

- Mobile : cartes empilees en 1 colonne

- Desktop : rendu visuellement proche de l'actuel

## Phase 2 — Energy (section la plus complexe, ~3 400 lignes JS)

### Livrables

- Vue d'ensemble Energy (HFO gauche + ENR droite)

- Detail HFO : KPIs, cartes sites avec indicateurs neon, moteurs

- Detail ENR : KPIs, projets pipeline avec SPI/CPI

- Panels production, projets HFO

- Filtres temporels (J-1, M, Q, A) fonctionnels

- Utilitaires Gantt/timeline

### Criteres d'acceptance

- Tous les KPI s'affichent avec valeurs correctes

- Filtres J-1/M/Q/A changent les donnees affichees

- Navigation overview vers HFO detail vers site detail fonctionne

- Indicateurs neon pulsent correctement

- Mobile : layout 1 colonne, panels en plein ecran

## Phase 3 — Properties

### Livrables

- Vue d'ensemble + 4 sous-pages (Dev, Tvx, SAV, Com)

- Cartes projet avec badge statut et barre progression

- Navigation via routes nested

### Criteres d'acceptance

- 4 sous-sections accessibles et fonctionnelles

- Cartes projet avec bon statut et couleur

- Navigation overview vers sous-page fluide

- Mobile : cartes pleine largeur

## Phase 4 — CAPEX + Investments

### Livrables

- CAPEX : categories, tableaux, KPIs (extraire data inline vers fichier)

- Investments : grille externe/interne (extraire data inline vers fichier)

- Commentaires DG via API Flask (fetch POST)

### Criteres d'acceptance

- Donnees CAPEX et Investments affichees correctement

- Commentaires DG : saisie, sauvegarde, rechargement OK

- KPIs calcules correctement

- Mobile : tableaux scrollables horizontalement

## Phase 5 — Reporting

### Livrables

- Hub reporting avec liens vers poles

- 5 sous-pages (ENR, HFO, LFO, Properties, Investments)

- Tableaux et KPIs par pole

### Criteres d'acceptance

- Hub affiche tous les poles avec navigation

- Chaque sous-page affiche ses KPIs et tableaux

- Filtres LFO fonctionnels (tous, installes, au F23, etc.)

- Mobile : tableaux responsive

## Phase 6 — CSI + Polish + Bascule production

### Livrables

- Page CSI

- PWA : vite-plugin-pwa pour manifest + service worker

- Basculer Flask pour servir frontend/dist/

- Archiver anciens fichiers dans legacy/

- Tests finaux desktop + mobile sur toutes les sections

### Criteres d'acceptance

- Toutes les sections fonctionnent identiquement a l'ancien

- PWA installable sur mobile

- Flask sert le React en production

- Aucune regression visuelle majeure

# 11. Coexistence ancien / nouveau frontend

Pendant les phases 0 a 5, les deux frontends coexistent en parallele. L'utilisateur final continue d'utiliser l'ancien sur le port 5000.

## 11.1 Pendant la migration

- Ancien : Flask sert index.html sur le port 5000 (route /)

- Nouveau : Vite sert le React sur le port 5173

- L'utilisateur final continue d'utiliser l'ancien sur le port 5000

- Le nouveau est teste en developpement sur le port 5173

- Vite proxy les appels /api vers Flask (port 5000)

## 11.2 Bascule finale (Phase 6)

- app.py est modifie pour servir frontend/dist/ au lieu de index.html

- Les anciens fichiers (index.html, js/, css/) sont archives dans un dossier legacy/

- Le port 5000 sert desormais l'application React

## 11.3 Integration Flask

### Developpement

- Vite dev server sur port 5173 avec proxy vers Flask port 5000

- vite.config.js : proxy: { '/api': 'http://localhost:5000' }

- HMR actif pour le frontend

### Production

- npm run build genere frontend/dist/

- Flask sert frontend/dist/ en statique

- Ou deploiement separe (Nginx pour static + Flask pour API)

# 12. Performance

L'architecture React + Vite permet d'optimiser significativement les performances par rapport a la SPA monolithique actuelle.

## 12.1 Lazy loading des pages

Chaque page est chargee via React.lazy() + Suspense. Seul le code de la page consultee est telecharge, reduisant le bundle initial.

## 12.2 Code splitting automatique

Vite genere automatiquement des chunks separes par route. Chaque section (Energy, Properties, CAPEX, etc.) est un chunk independant.

## 12.3 Import dynamique des donnees

Les fichiers de donnees sont importes dynamiquement (import()) dans chaque page, pas dans le bundle principal. Les donnees d'une section ne sont chargees que lorsque l'utilisateur la consulte.

## 12.4 Optimisation des assets

Vite optimise automatiquement les assets statiques (minification, compression, hashing pour le cache).

# 13. Risques et mitigations

Les risques identifies et leurs strategies d'attenuation :

| Risque | Probabilite | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Regression visuelle | Moyenne | Eleve | Comparer screenshot par screenshot a chaque phase |
| Complexite Energy (3 400 lignes) | Elevee | Eleve | Decomposer en sous-composants fins |
| Donnees *_data.js mal importees | Faible | Moyen | Tester l'import ES module des la Phase 0 |
| Performance mobile (gros fichiers data) | Moyenne | Moyen | Dynamic import() par page, lazy loading |
| Perte de fonctionnalite | Moyenne | Eleve | Tester chaque filtre et interaction |
| Coexistence ancien/nouveau | Faible | Faible | Ports separes, bascule uniquement en Phase 6 |
| Derive des couleurs (2 sources) | Faible | Moyen | Source unique CSS vars, Tailwind reference les vars |

# 14. Hors scope

Les elements suivants ne font pas partie de cette migration mais la structure mise en place les facilite :

- TypeScript (ajout futur possible)

- Tests unitaires (ajout futur possible)

- Nouvelles sections (Finance, Audit, RH)

- Refonte du backend Flask

- Refonte des scripts generate_*.py (seuls le format de sortie et le chemin changent)